SECURIONIS CHANTIERS

Application d'inspection SST

MODE D'EMPLOI

Guide complet d'utilisation — Version 1.1, Avril 2026

| Version | 1.1 — Avril 2026 |
| --- | --- |
| URL | https://chantiers.securionis.com |
| Destinataires | Inspecteurs SST et Administrateurs |

# 1. Présentation

Securionis Chantiers est une application web dédiée aux inspecteurs SST pour réaliser des contrôles de conformité sur les chantiers de construction en Suisse. Elle couvre l'ensemble du cycle d'inspection : préparation, visite terrain, documentation, rapport PDF et suivi des non-conformités.

Fonctionnalités principales

Gestion des chantiers (création, modification, archivage)

Visites d'inspection avec checklist réglementaire (447 points SUVA)

Évaluation par point : Conforme, Non-conforme, Remarques, Pas nécessaire

Prise de photos annotées sur le terrain (max. 10 par point)

Analyse IA des photos et assistant juridique (références suisses)

Génération de rapports PDF avec logo et signature

Envoi des rapports par email à la liste des destinataires

Suivi des écarts (non-conformités) et de leur correction

Export Excel global ou par chantier

Mode hors-ligne (PWA) avec synchronisation automatique

Administration : utilisateurs, entreprise, points de contrôle

Accès

| URL | https://chantiers.securionis.com |
| --- | --- |
| Navigateurs | Chrome, Firefox, Safari, Edge (versions récentes) |
| Appareils | PC, Mac, tablette, smartphone (Android & iOS) |

| 💡 | Pour une utilisation optimale sur le terrain, installez l'application sur votre tablette (voir section 11 — Mode hors-ligne). |
| --- | --- |

# 2. Connexion et compte

2.1 Se connecter

Ouvrez https://chantiers.securionis.com dans votre navigateur

Saisissez votre adresse email et votre mot de passe

Cliquez sur Se connecter

| 💡 | La session dure 7 jours. Vous restez connecté même si vous fermez le navigateur. |
| --- | --- |

2.2 Mot de passe oublié

Sur la page de connexion, cliquez sur Mot de passe oublié ?

Saisissez votre adresse email et cliquez sur Envoyer le lien

Ouvrez l'email reçu et cliquez sur le lien de réinitialisation

Choisissez un nouveau mot de passe (min. 8 caractères, majuscule, minuscule, chiffre)

Cliquez sur Réinitialiser le mot de passe

2.3 Rôles utilisateurs

| Rôle | Droits |
| --- | --- |
| Inspecteur | Créer et gérer ses propres chantiers, réaliser des visites, consulter ses rapports |
| Administrateur | Accès complet : gestion des utilisateurs, entreprise, points de contrôle, tous les chantiers |

# 3. Tableau de bord (Dashboard)

Page d'accueil après connexion. Vue synthétique de l'activité de l'inspecteur connecté.

3.1 Indicateurs clés

| Indicateur | Description |
| --- | --- |
| Chantiers actifs | Nombre de chantiers non archivés |
| NC ouvertes | Non-conformités non encore corrigées |
| Visites ce mois | Nombre de visites terminées dans le mois en cours |
| Taux de conformité | Moyenne des points conformes sur les 3 derniers mois |

3.2 Graphique des non-conformités

Évolution des NC sur les 6 derniers mois : barres bleues = NC ouvertes, barres vertes = NC corrigées.

3.3 Chantiers urgents

Liste les chantiers avec NC dont le délai de correction est dépassé. Cliquez pour accéder directement au chantier.

3.4 Visites du mois

Liste des visites réalisées dans le mois. Chaque ligne est cliquable pour accéder au rapport.

3.5 Export Excel global

Le bouton Export Excel génère un fichier avec 4 feuilles : Chantiers, Visites, Écarts NC, Statistiques.

# 4. Gestion des chantiers

4.1 Liste des chantiers

Depuis la navigation, cliquez sur Chantiers pour afficher la liste des chantiers actifs

Chaque carte : nom, adresse, nature des travaux, NC ouvertes, date dernière visite

Barre de recherche : filtre par nom, adresse ou nature des travaux

Onglet Archives : chantiers archivés accessibles en lecture

4.2 Créer un nouveau chantier

Cliquez sur Nouveau chantier

Adresse et Nature des travaux sont obligatoires

Optionnel : Nom du chantier, N° CAMAC, N° parcelle, N° ECA, Réf. communale, Contact sur site

Cliquez sur Créer le chantier

4.3 Page détail d'un chantier

| Section | Contenu |
| --- | --- |
| Informations | Données du chantier, bouton Modifier, bouton Archive |
| Documents | Permis, plans, rapports classés par catégorie |
| Destinataires | Personnes recevant les rapports par email |
| Visites | Timeline avec statut, NC et bouton suppression pour visites non terminées |
| Comparaison N/N-1 | Évolution des NC entre les deux dernières visites |
| Non-conformités | Liste complète des écarts avec statut et délai |

4.4 Archiver / Désarchiver

Bouton Archive (icône boîte) sur la page chantier. Le chantier n'apparaît plus dans la liste principale mais reste accessible via l'onglet Archives.

| ⚠ | Un chantier archivé ne peut plus recevoir de nouvelles visites. |
| --- | --- |

4.5 Gérer les destinataires

Section Destinataires sur la page chantier. Cliquez + Ajouter, saisissez Nom, Organisation (optionnel), Email, puis Enregistrer.

| 💡 | Vous pouvez ajouter plusieurs destinataires. Tous recevront le rapport en un seul envoi. |
| --- | --- |

# 5. Documents par chantier

Chaque chantier dispose d'un espace documentaire pour centraliser les pièces administratives et techniques.

5.1 Catégories disponibles

Permis de construire

Plans

Rapport ECA

Autorisation travaux dangereux

Certificat entreprise

Autre

5.2 Ajouter un document

Cliquez sur Ajouter un document dans la section Documents

Saisissez le nom du document

Choisissez la catégorie

Ajoutez une description (optionnel)

Sélectionnez le fichier : PDF, Word, Excel, Image (max. 50 Mo)

Cliquez sur Enregistrer

5.3 Nouvelle version

Cliquez sur Nouvelle version pour remplacer un fichier sans perdre l'historique. La version s'incrémente automatiquement (v2, v3...).

# 6. Réaliser une visite d'inspection

6.1 Préparer une visite

La préparation permet de configurer les catégories et thèmes à inspecter avant de se rendre sur le chantier.

Cliquez sur Préparer la visite depuis la page chantier

Cochez les catégories à contrôler (ex. Accès & Sols, Échafaudages, Électricité...)

Utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement une catégorie ou un thème

Affinez en sélectionnant les thèmes (Tout cocher / Tout décocher disponible)

La préparation est sauvegardée pour utilisation lors de la visite

6.2 Démarrer une nouvelle visite

Sur la page chantier, cliquez sur Nouvelle visite

Sélectionnez les catégories et thèmes à inspecter

Cliquez sur Démarrer la visite

6.3 Champs d'en-tête de la visite

| Champ | Description |
| --- | --- |
| Renseignements donnés par | Nom de la personne présente sur site lors de la visite |
| Remarques générales | Observations globales sur la visite, apparaissent dans une section dédiée du rapport PDF |

6.4 Évaluer les points de contrôle

Pour chaque point de contrôle, cliquez sur l'un des 4 boutons :

| Bouton | Signification et effet dans le rapport |
| --- | --- |
| Conforme | Le point respecte la réglementation. Apparaît dans les statistiques. |
| Non-conforme | Un écart est constaté. Crée un écart avec délai de correction. Apparaît dans la section Constatations du PDF. |
| Remarques | Observation à signaler sans caractère d'infraction. Apparaît dans la section Remarques du PDF (fond ambre). |
| Pas nécessaire | Le point ne s'applique pas à ce chantier. Exclu des statistiques. |

6.5 Ajouter une remarque textuelle

Sous les boutons de réponse, un champ texte Remarque permet de détailler la constatation. Ce texte apparaît dans le rapport PDF sous le point concerné.

6.6 Prendre des photos

Cliquez sur Appareil photo ou Galerie (max. 10 photos par point de contrôle)

L'éditeur d'annotation s'ouvre automatiquement

Annotez : flèche, cercle, texte, dessin libre — 5 couleurs, 3 épaisseurs

Cliquez sur Valider pour sauvegarder l'annotation

Pour modifier : survolez la photo et cliquez sur l'icône crayon

6.7 Analyse IA des photos

Disponible dès qu'une photo est uploadée sur un point de contrôle.

Cliquez sur Analyse IA

L'IA analyse la dernière photo et détecte les dangers potentiels

Suggestions avec niveau de sévérité : critique / majeur / mineur

Cliquez sur Appliquer la remarque ou Appliquer la conformité

| 💡 | L'analyse IA est particulièrement utile pour détecter automatiquement des risques visibles sur photo : équipements manquants, zones non sécurisées, etc. |
| --- | --- |

6.8 Assistant juridique

Répond aux questions réglementaires pour chaque point de contrôle.

Cliquez sur Assistant juridique pour déployer le panneau

Choisissez une question rapide ou tapez votre propre question

L'IA répond avec les références légales suisses (OTConst, SUVA, SIA...)

Cliquez sur Copier dans la remarque pour insérer la réponse

6.9 Ajouter des catégories en cours de visite

Il est possible d'ajouter de nouvelles catégories/thèmes sans perdre les réponses déjà saisies : faites défiler jusqu'en bas et cliquez sur + Catégories / Thèmes.

6.10 Sauvegarde automatique

Chaque modification est sauvegardée automatiquement toutes les 2 secondes. En mode hors-ligne, les données sont stockées localement et synchronisées au retour du réseau.

6.11 Valider la visite

Cliquez sur Valider la visite en bas de la checklist

Pour chaque point Non-conforme, saisissez un délai de correction (ex. « Immédiatement », « 7 jours », « 30.06.2026 »)

Cliquez sur Suivant ou Valider et terminer

La visite passe au statut Terminée — vous êtes redirigé vers le rapport

6.12 Supprimer une visite en cours

Uniquement pour les visites au statut En cours ou Brouillon (pas les visites Terminées).

Sur la page chantier, dans la timeline, cliquez sur l'icône corbeille

Confirmez avec Oui dans la fenêtre de confirmation

| ⚠ | La suppression est définitive et irréversible. Toutes les réponses et photos associées sont effacées. |
| --- | --- |

# 7. Rapport de visite

7.1 Contenu du rapport PDF

| Section PDF | Contenu |
| --- | --- |
| En-tête | Logo de l'entreprise, titre Rapport de visite |
| Informations | Inspecteur, date, chantier, adresse, nature des travaux, références |
| Renseignements par | Nom de la personne rencontrée sur site |
| Remarques générales | Observations globales de la visite (si renseignées) |
| Constatations | Points Non-conformes : intitulé, remarque, photos, délai, statut |
| Remarques | Points Remarques : intitulé, remarque, photos (fond ambre) |
| Signature | Signature de l'inspecteur (si configurée) |
| Copie(s) | Liste des destinataires + pied de page entreprise |

7.2 Générer le PDF

Sur la page rapport, cliquez sur Télécharger PDF

Le PDF est généré et sauvegardé dans le cloud

Cliquez sur Voir le rapport pour l'ouvrir dans l'aperçu

7.3 Envoyer par email

Assurez-vous qu'au moins un destinataire est configuré pour le chantier

Cliquez sur Envoyer par email

Le rapport est envoyé à tous les destinataires en un seul email avec signature de l'entreprise

| 💡 | Après correction de toutes les NC, un bandeau vert vous invite à régénérer le rapport et le renvoyer. |
| --- | --- |

# 8. Suivi des non-conformités (Écarts)

8.1 Statuts des écarts

| Statut | Signification |
| --- | --- |
| Ouvert | Écart constaté, aucune action corrective engagée |
| En cours de correction | Des mesures correctives ont été mises en place |
| Corrigé | L'écart a été entièrement résolu |

8.2 Mettre à jour un statut

Sur la page chantier, section Non-conformités, cliquez sur le badge de statut

Sélectionnez le nouveau statut (Ouvert → En cours / Corrigé, En cours → Corrigé)

La mise à jour est immédiate

8.3 Comparaison entre visites (N/N-1)

Compare automatiquement les deux dernières visites terminées :

Corrigée (vert) : point Non-conforme en N-1, Conforme en N

Persistante (orange) : point Non-conforme lors des deux visites

Nouvelle (rouge) : point Non-conforme en N, Conforme en N-1

| 💡 | Cette comparaison est disponible à partir de la 2e visite sur un chantier. |
| --- | --- |

# 9. Export Excel

9.1 Export global (Dashboard)

4 feuilles : Chantiers, Visites, Écarts NC, Statistiques.

9.2 Export par chantier (page chantier)

4 feuilles : Chantier, Visites, Écarts NC, Réponses détaillées (chaque point avec valeur, remarque et base légale).

Cliquez sur l'icône Excel (bouton vert) sur la page concernée. Le fichier se télécharge automatiquement.

# 10. Administration

Accessible uniquement aux Administrateurs via la navigation (icône engrenage).

10.1 Points de contrôle (Admin > Points de contrôle)

Base de 447 points SUVA (26 catégories, 442 thèmes) :

Filtrer par catégorie, thème, statut ou recherche texte libre

Activer / Désactiver un point (les inactifs n'apparaissent plus dans les nouvelles visites)

Modifier un point existant : cliquez dessus pour ouvrir le formulaire

Créer un point : bouton + Nouveau point — remplissez intitulé, catégorie, thème, critère, base légale, explications, documents PDF associés (max. 5)

10.2 Utilisateurs (Admin > Utilisateurs)

Voir la liste avec rôles

Créer un utilisateur : + Nouvel utilisateur, saisissez nom, email, rôle

Modifier le rôle d'un utilisateur existant

Supprimer un utilisateur

| ⚠ | Le rôle d'un utilisateur ne peut pas être modifié par lui-même (protection de sécurité). |
| --- | --- |

10.3 Entreprise (Admin > Entreprise)

Configurez les informations qui apparaissent dans les rapports et emails : Nom, Adresse, NPA, Ville, Téléphone, Email, Logo (PNG ou JPEG recommandé).

# 11. Mode hors-ligne (PWA)

L'application fonctionne sans connexion internet, idéale pour les visites en sous-sol ou en zone sans réseau.

11.1 Installer l'application

Ouvrez https://chantiers.securionis.com dans Chrome (Android) ou Safari (iOS)

Appuyez sur le menu navigateur → Ajouter à l'écran d'accueil ou Installer l'application

L'application s'ouvre en plein écran comme une app native

11.2 Fonctionnement hors-ligne

Bandeau rouge Hors-ligne quand la connexion est perdue

Saisies sauvegardées localement (IndexedDB)

Photos stockées en attente de synchronisation

Checklist entièrement utilisable sans réseau

11.3 Synchronisation au retour du réseau

Bandeau orange « X modifications en attente » s'affiche

Synchronisation automatique au retour du réseau

Ou cliquez sur Synchroniser pour forcer la synchronisation immédiate

| 💡 | Pour les visites longues, activez le mode avion après avoir chargé la checklist. Toutes les saisies seront sauvegardées localement. |
| --- | --- |

# 12. Raccourcis et astuces

| Action | Comment faire |
| --- | --- |
| Rechercher un chantier | Barre de recherche, page Chantiers |
| Rechercher une catégorie/thème | Barre de recherche lors de la création de visite ou en cours |
| Annoter une photo existante | Survolez la photo → icône crayon |
| Copier une suggestion IA | Bouton Copier dans la remarque sous la suggestion |
| Ajouter un thème en cours | + Catégories / Thèmes en bas de checklist |
| Supprimer une visite | Icône corbeille dans la timeline (visites non terminées uniquement) |
| Voir le rapport | Cliquez sur la visite Terminée dans la timeline |
| Régénérer un rapport | Page rapport → Télécharger PDF (écrase l'ancien) |
| Archiver un chantier | Bouton Archive (boîte) sur la page chantier |
| Export Excel chantier | Icône Excel (vert) sur la page chantier |
| Export Excel global | Bouton Export Excel sur le Dashboard |

# 13. Sécurité et confidentialité

Authentification sécurisée avec session de 7 jours

Toutes les communications chiffrées (HTTPS/TLS)

Données isolées par entreprise (accès impossible aux données d'une autre entreprise)

Photos et rapports dans un espace sécurisé avec accès contrôlé

Journal d'audit des actions sensibles (envois email, changements de statut, etc.)

Chaque utilisateur n'accède qu'aux chantiers qui lui sont assignés

| ⚠ | Ne partagez jamais vos identifiants de connexion. En cas de suspicion de compromission, changez immédiatement votre mot de passe via la fonction Mot de passe oublié. |
| --- | --- |

# 14. Support

| Support technique | Contactez votre administrateur ou l'adresse email configurée dans Admin > Entreprise |
| --- | --- |
| URL application | https://chantiers.securionis.com |
| Version | 1.1 — Avril 2026 |

Securionis Chantiers — Santé et Sécurité au Travail

https://chantiers.securionis.com